# BUSINESSPLAN

Transformation Skilift Oberholz-Farner in moderne Sesselliftanlage

Ganzjahres-Tourismuskonzept für nachhaltigen Bergtourismus

Entwurf vom 01.09.2025

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary	2

1. SITUATIONSANALYSE	3

2. STAKEHOLDER-ANALYSE	5

3. RAHMENBEDINGUNGEN	6

4. KONZEPT SESSELLIFT-TRANSFORMATION	7

5. GESCHÄFTSMODELL	9

6. FINANZPLANUNG	11

7. UMSETZUNGSPLAN	12

8. NACHHALTIGKEITSKONZEPT	13

9. RISIKOANALYSE	14

10. MARKETING & KOMMUNIKATION	15

11. INVESTOR PITCH	17

12. FAZIT & EMPFEHLUNG	18

ANHANG	19

## Executive Summary

Die Skilift AG Oberholz-Farner steht vor wegweisenden Entscheidungen. Der Klimawandel mit drastisch reduziertem Schneevorkommen, eine über 70-jährige Infrastruktur und veränderte Freizeitgewohnheiten erfordern einen Paradigmenwechsel. Diese Analyse zeigt: Die Transformation vom saisonalen Skilift zum ganzjährigen Sessellift ist nicht nur möglich, sondern wirtschaftlich und ökologisch geboten.

Kernbotschaft: Durch die Investition von CHF 8-12 Millionen in eine moderne 6er-Sesselbahn mit Ganzjahresbetrieb kann das Oberholz-Farner-Gebiet zu einer nachhaltigen Tourismusdestination für die Region Zürich-Oberland entwickelt werden - mit 5-facher Betriebszeit gegenüber heute.

## 1. SITUATIONSANALYSE

### 1.1 Historischer Kontext und aktuelle Lage

Gründung und Tradition:

- Gründung 1954 durch Rosa Oberholzer als erster Skilift der Region

- Hauptlift: 1’172m Länge, 295m Höhendifferenz (860-1’155 m.ü.M.)

- Trainerlift seit 1957, Ponylift seit ca. 2004

- Kapazität: 1’030 Personen/Stunde (aktueller Bügellift)

Kritische Betriebssituation 2024/2025:

- Drastischer Rückgang der Betriebstage

- Letzter Winter: Hauptlift war kein einziges Mal in Betrieb

- Nur noch sporadischer Betrieb der kleineren Lifte

- Letzte gute Saison: Corona-Winter 2020/21 (Ausnahmesituation)

### 1.2 Klimawandel-Impact

Basierend auf aktuellen Studien zeigt sich:

Schneesituation:

- Schneemangel macht dem Skigebiet seit Jahren zu schaffen

- Bei zwei Grad globaler Erwärmung wird in der Hälfte der Wintersportorte in Europa zu wenig natürlicher Schnee liegen

- Historisch: Januar ist schneereichste Zeit (durchschnittlich 28cm in Woche 2)

- Trend: Immer häufiger Regen statt Schnee auf 850-1’150 m.ü.M.

Prognose ohne Massnahmen:

- Maximal 5-10 weitere Jahre eingeschränkter Winterbetrieb

- Komplette Stilllegung wie andere Tieflagen-Skigebiete (Langenbruck, Jungholz)

- Verlust eines wichtigen Naherholungsgebiets

### 1.3 Infrastruktur-Zustand

Bestehende Anlagen:

- Bügellift von 1954: technisch veraltet, wartungsintensiv

- Betriebskosten im fünfstelligen Bereich jährlich

- Sicherheitsanforderungen steigen kontinuierlich

- Keine künstliche Beschneiung (bewusster Verzicht aus ökologischen Gründen)

### 1.4 Konfliktanalyse

Landnutzungsrechte:

- Langwieriger Rechtsstreit mit Grundeigentümer seit 2007

- Fehlende vertragliche Regelungen (basiert auf Gewohnheitsrecht)

- Forderungen des Bauern: CHF 30’000 Nachzahlung plus jährliche Gebühren

- Vier Gerichtsprozesse seit 2016

## 2. STAKEHOLDER-ANALYSE

### 2.1 Primäre Stakeholder

| Stakeholder | Interessen | Einfluss | Strategie |
| --- | --- | --- | --- |
| IG Skilift Oberholz-Farner | Erhalt der Anlage, Tradition bewahren | Hoch | Kernpartner, Knowhow-Transfer |
| Gemeinde Wald ZH | Naherholung, Standortattraktivität | Hoch | Hauptaktionär (40-50%) |
| Gemeinde Eschenbach SG | Tourismus, Arbeitsplätze | Mittel | Mitaktionär (10-15%) |
| Grundeigentümer/Bauern | Faire Entschädigung, Naturschutz | Hoch | Langfristverträge, Win-Win |
| Lokale Bevölkerung | Freizeitangebot, Tradition | Mittel | Volksaktien, Partizipation |

### 2.2 Sekundäre Stakeholder

| Stakeholder | Potenzial | Einbindungsstrategie |
| --- | --- | --- |
| Gastronomie | Restaurant Farneralp, Alptraum, Bleichibeiz | Kooperationsverträge, Kombitickets |
| Pfadi Schweiz | Cholihütte, Jugendlager | Spezialkonditionen, Events |
| Tourismusorganisationen | Marketing, Packages | Gemeinsame Vermarktung |
| Stadt Zürich | Naherholung für Städter | Investorenbeteiligung möglich |
| Arosa-Lenzerheide | Knowhow, Synergien | Kooperationspartner |

## 3. RAHMENBEDINGUNGEN

### 3.1 Regulatorische Anforderungen

Bewilligungen erforderlich:

- Bundesamt für Verkehr (BAV): Konzession für Sesselbahn

- Kantonale Bauämter ZH/SG: Baubewilligung

- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

- Gemeindeversammlungen: Zonenplanänderung

Zeitrahmen: 18-24 Monate für alle Bewilligungen

### 3.2 Marktumfeld

Trends im Bergtourismus:

- Im Sommer wird mittlerweile bereits ein Viertel des Gesamtumsatzes erwirtschaftet

- Zunehmende Nachfrage nach naturnahem Tourismus

- E-Bike-Boom verstärkt Bedarf nach Transportkapazität

- Familien suchen verkehrsfreie Ausflugsziele

Wettbewerbsanalyse:

- Atzmännig: 20km entfernt, grösseres Angebot aber teurer

- Hoch-Ybrig: 35km, alpine Lage, andere Zielgruppe

- Bachtel/Schnebelhorn: Nur Wandern, keine Liftinfrastruktur

### 3.3 Standortvorteile Oberholz

- ÖV-Erschliessung: Bahnhof Wald, Skibus bei Betrieb

- Einzugsgebiet: 1.5 Mio. Menschen im Radius von 45 Minuten

- Höhenlage: Ideal für Ganzjahresbetrieb (860-1’155m)

- Naturraum: Teil des Naherholungsgebiets Zürcher Oberland

## 4. KONZEPT SESSELLIFT-TRANSFORMATION

### 4.1 Technische Spezifikationen

Neue 6er-Sesselbahn (kuppelbar):

- Streckenlänge: 1’200m (optimierte Linienführung)

- Höhendifferenz: 295m

- Förderleistung: 2’400 Personen/Stunde

- Fahrzeit: 5-6 Minuten

- Kabinen: Wetterschutzhaube, barrierefrei

- Mitnahme: Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle

### 4.2 Ganzjahres-Nutzungskonzept

Winter (Dezember - März):

- Ski/Snowboard bei Schnee

- Winterwandern/Schneeschuhlaufen

- Schlitteln (separate Schlittelpiste)

- Events: Vollmondfahrten, Skitourenevenings

Frühling/Herbst (April-Mai, September-November):

- Wandertourismus

- Trail Running Events

- Naturerlebnisse (Wildbeobachtung)

- Seminare & Retreats

Sommer (Juni-August):

- Bike-Transport (Downhill-Trail “Anfänger”)

- Familienerlebnisse (Spielplatz Bergstation)

- Paragliding-Startplatz

- Alp-Gastronomie

### 4.3 Ergänzende Infrastruktur

Talstation (Oberholz):

- Parkplatz-Erweiterung (100 Plätze)

- E-Bike Ladestation & Verleih

- Shop & Ticketing

- Sanitäranlagen

Bergstation (Farner):

- Aussichtsplattform mit Infotafeln

- Bike-Waschstation

- Picknick-Bereich

- Anschluss Wanderwegnetz

## 5. GESCHÄFTSMODELL

### 5.1 Erlösströme

| Segment | Anteil | Details |
| --- | --- | --- |
| Tagestickets | 45% | Einzelfahrten, Tageskarten |
| Saisonkarten | 25% | Jahres-, Saison-Abos |
| Bike-Transport | 15% | Sommer-Haupteinnahme |
| Events/Gruppen | 10% | Firmen, Schulen, Vereine |
| Gastronomie-Kooperation | 5% | Kombitickets, Provisionen |

### 5.2 Preisstruktur (Vorschlag)

Sommer:

- Bergfahrt Erwachsene: CHF 18

- Retour Erwachsene: CHF 28

- Kinder (6-16): 50% Reduktion

- Bike-Zuschlag: CHF 10

Winter (bei Schnee):

- Tageskarte Erwachsene: CHF 45

- Halbtageskarte: CHF 35

- Saisonkarte: CHF 450

Spezialangebote:

- Familientickets (-20%)

- Sunrise-Tickets (vor 9 Uhr): -30%

- Kombitickets mit Gastronomie

### 5.3 Betriebsmodell

Personal:

- Betriebsleitung: 100%

- Technischer Dienst: 2 x 100%

- Kasse/Service: 2-4 Teilzeit (saisonal)

- Total: 4-6 Vollzeitäquivalente

Öffnungszeiten:

- Ganzjahr: Mi-So 9:00-17:00

- Hochsaison: Täglich

- Abendfahrten: Nach Vereinbarung

## 6. FINANZPLANUNG

### 6.1 Investitionsbudget

| Position | Kosten (CHF) |
| --- | --- |
| Sesselbahn-Anlage | 7’000’000 |
| Tal-/Bergstation | 2’000’000 |
| Fundamente/Erdarbeiten | 1’500’000 |
| Parkplatz/Erschliessung | 500’000 |
| Bewilligungen/Planung | 500’000 |
| Reserve (10%) | 1’150’000 |
| TOTAL | 12’650’000 |

### 6.2 Finanzierung

| Quelle | Betrag (CHF) | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Gemeinde Wald | 4’000’000 | 32% |
| Kanton ZH (Fördermittel) | 2’000’000 | 16% |
| Private Investoren | 3’000’000 | 24% |
| Crowdfunding/Volksaktien | 1’500’000 | 12% |
| Bankdarlehen | 2’150’000 | 16% |

### 6.3 Wirtschaftlichkeitsrechnung (5 Jahre)

Jahr 1-2: Aufbauphase

- Umsatz: CHF 800’000 p.a.

- Betriebskosten: CHF 600’000

- EBITDA: CHF 200’000

Jahr 3-5: Wachstumsphase

- Umsatz: CHF 1’400’000 p.a.

- Betriebskosten: CHF 750’000

- EBITDA: CHF 650’000

Break-Even: Jahr 4 ROI: 8-10 Jahre

## 7. UMSETZUNGSPLAN

### 7.1 Projektphasen

Phase 1: Vorbereitung (Monate 1-6)

- Machbarkeitsstudie finalisieren

- Investorensuche starten

- Landnutzungsverträge klären

- Gemeindebeschlüsse einholen

Phase 2: Planung (Monate 7-12)

- Detailprojektierung

- Bewilligungsverfahren einleiten

- Ausschreibungen vorbereiten

- Finanzierung sichern

Phase 3: Realisation (Monate 13-24)

- Baustart Frühjahr

- Montage Sesselbahn

- Testbetrieb

- Eröffnung Dezember

Phase 4: Betriebsaufnahme (ab Monat 25)

- Soft-Opening Winter

- Vollbetrieb ab Sommer

- Laufende Optimierung

### 7.2 Kritische Erfolgsfaktoren

- Grundeigentümer-Einigung: Faire Langzeitverträge

- Politischer Support: Gemeinden als Ankerinvestoren

- Bevölkerungsakzeptanz: Frühe Einbindung

- Wetterunabhängigkeit: Ganzjahreskonzept

- Marketing: Professionelle Vermarktung

## 8. NACHHALTIGKEITSKONZEPT

### 8.1 Ökologische Dimension

Energie:

- 100% Ökostrom (Photovoltaik Talstation)

- Rekuperation beim Talfahrt

- LED-Beleuchtung durchgehend

Mobilität:

- ÖV-Anbindung optimieren

- E-Shuttle ab Bahnhof

- Bike-Sharing Station

Naturschutz:

- Wildschutzzonen respektieren

- Besucherlenkung digitalisiert

- Keine künstliche Beschneiung

### 8.2 Soziale Dimension

Regionale Wertschöpfung:

- 6-8 neue Arbeitsplätze

- Aufträge an lokales Gewerbe

- Kooperation mit Landwirtschaft

Inklusion:

- Barrierefreier Zugang

- Sozialpreise für Familien

- Gratistage für Schulen

### 8.3 Ökonomische Dimension

Langfristige Rentabilität:

- Diversifizierte Einnahmen

- Wetterunabhängiger

- Skaleneffekte nutzen

## 9. RISIKOANALYSE

| Risiko | Wahrschein-lichkeit | Impact | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanzierungslücke | Mittel | Hoch | Stufenweise Realisation |
| Bewilligungsverzug | Niedrig | Mittel | Frühzeitige Einbindung Behörden |
| Klimawandel verstärkt | Hoch | Mittel | Ganzjahresfokus |
| Konkurrenzdruck | Mittel | Niedrig | USP Naturnähe/ÖV |
| Akzeptanzprobleme | Niedrig | Hoch | Partizipative Planung |

### 9.2 Alternativszenarien

Plan B: Reduzierte Variante

- 4er-Sesselbahn statt 6er

- Investment: CHF 8 Mio.

- Fokus Sommerbetrieb

Plan C: Kooperation

- Joint Venture mit Atzmännig

- Gemeinsame Vermarktung

- Knowhow-Transfer

## 10. MARKETING & KOMMUNIKATION

### 10.1 Positionierung

Claim: “Oberholz-Farner

- Dein Berg vor der Haustür”

USP:

- Einziger Ganzjahres-Sessellift im Zürcher Oberland

- In 45 Minuten mit ÖV ab Zürich HB

- Familienfreundlich und naturnahe

- Faire Preise für Locals

### 10.2 Zielgruppen

- Familien mit Kindern (40%)

- Naturbegeisterte Senioren (25%)

- Sportliche Biker/Wanderer (20%)

- Gruppen/Schulen/Vereine (15%)

### 10.3 Marketingmix

Produkt:

- Erlebnisberg für alle Generationen

- Saisonale Specials

- Eventprogramm

Preis:

- Competitive Pricing

- Dynamic Pricing (Auslastung)

- Loyalitätsprogramm

Distribution:

- Online-Ticketing (70%)

- Vorverkauf Tourismusbüros

- Kombitickets SBB

Kommunikation:

- Social Media Fokus

- Influencer-Kooperationen

- Lokale Medienarbeit

## 11. INVESTOR PITCH

### Investment Opportunity Oberholz-Farner

Vision

Transformation eines traditionellen Skilifts in eine moderne, nachhaltige Ganzjahres-Bergdestination

Mission

Naturnahen Bergtourismus für die Metropolitanregion Zürich zugänglich machen

Marktpotenzial

- 1.5 Mio. Menschen im Einzugsgebiet

- 200’000 Besucher/Jahr realistisch

- Wachstumsmarkt Outdoor-Tourismus

Investment Highlights

✅ Bewährter Standort mit 70-jähriger Historie

✅ Exzellente ÖV-Anbindung

✅ Ganzjahreskonzept (5x mehr Betriebstage)

✅ Gemeinden als Ankerinvestoren

✅ Break-even in Jahr 4

✅ Nachhaltiges Geschäftsmodell

Call to Action

Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte! Investieren Sie in die Zukunft des nachhaltigen Bergtourismus im Zürcher Oberland.

Kontakt

Kurt Schaufelberger, Skilift AG Oberholz-Farner

## 12. FAZIT & EMPFEHLUNG

Die Transformation des Skilifts Oberholz-Farner in eine moderne Sesselliftanlage ist mehr als eine technische Modernisierung - es ist eine Investition in die Zukunft der Region.

Zentrale Erkenntnisse:

- Der Klimawandel macht den Wandel unausweichlich: Ohne Transformation droht die komplette Stilllegung innerhalb der nächsten 5-10 Jahre.

- Das Ganzjahreskonzept ist wirtschaftlich tragfähig: Mit 5-mal mehr Betriebstagen und diversifizierten Einnahmequellen ist eine nachhaltige Rentabilität erreichbar.

- Die gesellschaftliche Relevanz ist hoch: Als Naherholungsgebiet für 1.5 Millionen Menschen hat das Projekt überregionale Bedeutung.

- Die Umsetzung ist realistisch: Mit Gemeinden als Ankerinvestoren und breiter Unterstützung aus der Bevölkerung sind die Erfolgsaussichten gut.

Handlungsempfehlung:

✅ SOFORTIGE UMSETZUNG der Phase 1 (Vorbereitung) empfohlen

Die Zeit drängt. Jedes weitere Jahr ohne Entscheidung schwächt die Position des Oberholz-Gebiets im regionalen Wettbewerb. Mit dem vorliegenden Konzept kann aus einer Krise eine Chance werden

- für nachhaltigen Tourismus, regionale Wertschöpfung und den Erhalt eines wichtigen Stücks Heimat.

“Vom Skilift zum Erlebnisberg - Oberholz-Farner schreibt Geschichte neu!”

## ANHANG

### Quellenverzeichnis

Offizielle Quellen

- IG Skilift Oberholz-Farner: https://www.skilift-oberholz.ch/

- Seilbahnen Schweiz (SBS): https://www.seilbahnen.org/

- Bundesamt für Verkehr (BAV): https://www.bav.admin.ch/

- MeteoSchweiz: https://www.meteoschweiz.admin.ch/

- Gemeinde Wald ZH: https://www.wald-zh.ch/

Rechtliche Grundlagen

- Seilbahnverordnung (SebV): SR 743.011

- Umweltschutzgesetz (USG): SR 814.01

- Raumplanungsgesetz (RPG): SR 700

Verfasser

Patrick Motsch, Eidg. Dipl. Bau-Ingenieur ETH/SIA
Sanatoriumstrasse 74
8636 Wald ZH